|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **ĐẠI HỌC KINH TẾ**  **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Chào giá sửa chữa gạch ốp tường nhà vệ sinh | *TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024* |

**YÊU CẦU CHÀO GIÁ**

**Kính gửi: Các đơn vị**

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu sửa chữa gạch ốp tường nhà vệ sinh tại cơ sở B. Địa chỉ 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Kính mời các công ty quan tâm gửi báo giá theo các hạng mục yêu cầu.

Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu theo bảng dưới đây.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hạng mục** | **ĐVT** | **SL** | **Yêu cầu** | **Các yêu cầu khác** |
| **bảo hành** |
| 1 | Tháo dỡ gạch bọng có nguy cơ bong khỏi tường | m2 | 36 |  |  |
| 2 | Tháo dỡ và lắp đặt lại  - thiết bị vệ sinh cũ,  - bàn đá lavabo cũ - Vách ngăn compact | gói | 1 |  |  |
| 3 | Bạt trải nền bảo vệ nền gạch trong quá trình thi công | gói | 1 |  |  |
| 4 | Đục lớp vữa xi măng cũ trên tường | gói | 1 |  |  |
| 5 | Bỏ xà bần vào bao, vận chuyển, bốc dỡ xà bần lên xe, đi đổ bỏ bằng xe lôi | gói | 1 |  |  |
| 6 | Trát tường lại cho phẳng trước khi ốp gạch, vữa xi măng M75 | m2 | 36 |  |  |
| 7 | Vật tư gạch như gạch hiện hữu Vữa xi măng, hồ dầu Keo chà ron dẻ lau vệ sinh gạch | m2 | 36 | 12 tháng |  |

Báo giá có hiệu lực trong thời gian 30 ngày

Yêu cầu thời gian thi công: 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Thời gian nhận: từ ngày **29/01/2024** đến ngày **04/02/2024**

Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu đính kèm, có đóng dấu niêm phong ngoài bì thư ghi rõ danh mục chào giá **“Chào giá sửa chữa gạch ốp tường nhà vệ sinh”** và gửi về:

**Phòng Tài chính - Kế toán - Phòng A.009**

Đại học Kinh tế TP.HCM, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM